1.5. Método y técnicas

Introducción

La gestión de proyectos en ingeniería es la disciplina técnica encargada de organizar y administrar los recursos de manera que un esfuerzo temporal se complete dentro de un alcance, tiempo y costo definidos.

En la ingeniería moderna, la planificación es un proceso dinámico y estructurado que permite mitigar la incertidumbre y maximizar la eficiencia operativa a través de la aplicación sistemática de estándares internacionales, asegurando que el entregable final sea funcional y sostenible para la organización.

_________________________________________________________________________

Enfoques de Gestión

- Predictivos (Cascada): Este enfoque lineal define el alcance global del proyecto al inicio. Los cambios posteriores requieren revisiones profundas, siendo ideal para proyectos con resultados físicos tangibles y conocidos.

- Adaptativos (Ágiles): Métodos iterativos diseñados para entornos de cambio rápido. Permiten definir mejoras graduales, facilitando una respuesta ágil ante la incertidumbre tecnológica.

- Gestión por Resultados (PM4R): Metodología orientada a fortalecer las capacidades de gestión en proyectos de desarrollo, asegurando el impacto mediante siete pasos lógicos de control.

_________________________________________________________________________

Técnicas Esenciales

1. EDT / WBS (Estructura de Desglose del Trabajo)

Representa la descomposición jerárquica del alcance total para dividirlo en paquetes de trabajo manejables.

Pasos para su ejecución:

- Identificar el entregable final del proyecto técnico.

- Subdividir el objetivo en sus fases o componentes principales.

- Desglosar hasta alcanzar el nivel de paquete controlable.

- Asignar una codificación única para el seguimiento.

_________________________________________________________________________

Programación de Tiempos

Utiliza el Diagrama de Gantt para visualización y el Método de la Ruta Crítica (CPM) para determinar la duración mínima del proyecto analizando tareas sin holgura.

Pasos para su ejecución:

- Listar todas las actividades identificadas en la EDT.

- Establecer las relaciones de precedencia y dependencias.

- Estimar las duraciones y calcular tiempos de inicio y fin.

- Identificar la ruta crítica y graficar el cronograma.

Análisis PERT

Técnica estadística que calcula el tiempo esperado bajo incertidumbre mediante tres estimaciones (optimista, más probable y pesimista).

Pasos para su ejecución:

- Obtener las tres estimaciones de tiempo por actividad.

- Calcular la duración esperada mediante el promedio ponderado.

- Determinar la desviación estándar del camino crítico.

- Estimar la probabilidad de cumplimiento de la fecha final.

Análisis de Riesgos

| Riesgo Crítico | Descripción del Impacto |
| --- | --- |
| Retrasos Críticos | Sin una ruta crítica definida, los desvíos en tareas menores paralizan la entrega final del proyecto. |
| Fallas Técnicas | La improvisación técnica genera errores de diseño cuyo costo de corrección aumenta exponencialmente. |
| Pérdida de Calidad | La falta de estándares de control impide verificar si el producto cumple con los requisitos técnicos. |

_________________________________________________________________________

Ejercicio Práctico

Escenario: Eres el Director de Proyectos encargado de implementar un nuevo sistema de software en la biblioteca de una universidad. Tienes un plazo de 3 meses.

Instrucciones:

- Define la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo): Divide el proyecto en 3 fases principales (Ej. 1. Análisis, 2. Desarrollo, 3. Implementación). Para la fase de "Implementación", redacta al menos 3 paquetes de trabajo (tareas específicas).

- Identifica los Interesados: Crea una lista rápida de 4 stakeholders clave (ej. Bibliotecario en jefe) y anota cuál es su principal expectativa.

- Selección Metodológica: Justifica en un párrafo corto qué metodología (Cascada, Ágil o PM4R) utilizarías para este proyecto y por qué.

(Pista: Considera si los requerimientos del software podrían cambiar durante los 3 meses de desarrollo).

_________________________________________________________________________

Guía de Estudio (Resumen Ejecutivo)

Para dominar la gestión de proyectos, enfoca tu estudio en estos 4 pilares fundamentales:

- Restricción Triple (Triángulo de Hierro): Todo proyecto está limitado por el Alcance, el Tiempo y el Costo. Si se altera uno (ej. se recorta el presupuesto), los otros dos se verán afectados (el proyecto tomará más tiempo o se reducirá el alcance). La Calidad se encuentra en el centro de este equilibrio.

- EDT / WBS (Estructura de Desglose del Trabajo): Es la base visual de la planificación predictiva. Consiste en subdividir jerárquicamente el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y manejables (paquetes de trabajo).

- Ruta Crítica (CPM): Es la secuencia de actividades vinculadas que sumadas determinan la duración mínima total del proyecto. Identificarla es vital, ya que aquí es donde el gerente de proyectos debe concentrar su atención y control.

- Gestión de Riesgos: Es el proceso proactivo de identificar, analizar y responder a la incertidumbre. Requiere planificar reservas (de tiempo y dinero) para mitigar amenazas antes de que se conviertan en problemas graves.

_________________________________________________________________________

Glosario Técnico (Palabras Clave)

Restricción Triple: Es el equilibrio dinámico y necesario que debe mantenerse entre las variables de alcance, tiempo y costo. Si una cambia, las otras se ven impactadas.

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT/WBS): Descomposición jerárquica del alcance total en componentes menores denominados paquetes de trabajo.

Ruta Crítica (CPM): Secuencia de actividades vinculadas que determina la duración mínima total de un proyecto (holgura cero).

Gestión del Valor Ganado (EVM): Metodología de control que integra alcance, cronograma y recursos para evaluar el avance real.

Interesados (Stakeholders): Personas u organizaciones que pueden afectar o verse afectados por los resultados de un proyecto.

_________________________________________________________________________

Evaluación Técnica

1. ¿Qué característica principal define a las tareas en la Ruta Crítica?

- a) Mayor costo unitario

- b) Holgura igual a cero

2. El nivel más bajo de una EDT se denomina:

- a) Hito

- b) Paquete de trabajo

Referencias Bibliográficas

- Ahuja, H. N., & Lendzion, C. (s.f.). Métodos y técnicas de planeación y control de proyectos de ingeniería. Editorial Académica.

- Asana. (s.f.). Las 12 metodologías más populares para la gestión de proyectos de ingeniería. Recuperado de asana.com

- Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (s.f.). Guía metodología PM4R para resultados de desarrollo sostenibles. BID.

- GanttPRO. (s.f.). Herramientas de planeación en administración de proyectos eficaces.

- Gray, C. F., & Larson, E. W. (2009). Administración de proyectos: Enfoque técnico (4ta ed.). McGraw-Hill.

- Lledó, P., & Rivarola, G. (2007). Gestión de proyectos: Del alcance al plan del proyecto. Pearson Educación.

- Project Management Institute [PMI]. (2013). Guía del PMBOK® (5ta ed.).

Realizado por: 202530214	Cecilia Mariann Alejandra López Estacuy

Centro Universitario de Occidente (CUNOC)

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)