Estudio Administrativo

Introducción El estudio administrativo es una fase crítica de la reinversión que se encarga de diseñar la estructura organizacional necesaria para llevar a cabo la ejecución y operación de un proyecto. Su propósito fundamental es determinar la viabilidad administrativa, identificando los lineamientos, tareas y herramientas que aseguren el funcionamiento armónico de la futura entidad. A través de este análisis, se cuantifican los costos de inversión y operación institucional que impactarán directamente el flujo de caja.

Desarrollo del Contenido El diseño de la administración debe prever dos etapas organizativas fundamentales: la Organización para la ejecución (enfocada en la construcción y labores previas) y la Organización para la operación (estructura de departamentos una vez iniciada la producción).

Estructura Organizacional Modelos principales para la distribución de autoridad:

- Funcional: Agrupación por especialidad (ventas, contabilidad, producción).

- Horizontal o Plana: Pocos niveles jerárquicos, agiliza la comunicación y la toma de decisiones.

- Matricial: Combinación de especialistas de distintos departamentos trabajando bajo gerentes de proyectos específicos.

Recursos Administrativos

- Humanos: Perfiles, cargos y cantidad de personal.

- Materiales y Tecnológicos: Equipos, mobiliario, internet, software y telefonía.

- Financieros: Presupuesto para honorarios, servicios, licencias e impuestos.

Manuales Administrativos (Documentos normativos)

- Manual de Organización y Funciones (MOF): Estructura orgánica y requisitos de puestos.

- Manual de Normas y Procedimientos: Secuencia lógica y detallada de actividades.

- Manual de Salud y Seguridad Ocupacional: Guías de protección física y prevención de riesgos.

Direccionamiento Estratégico Define la "brújula" del proyecto mediante:

- Misión: El propósito o razón de ser actual.

- Visión: La aspiración a futuro.

- Objetivos estratégicos: Las metas a largo plazo que guían a la organización.

Conclusiones

- Base del Flujo de Caja: El estudio administrativo no es solo "papeleo" organizacional; su principal impacto es financiero, ya que define los gastos fijos recurrentes (sueldos, servicios, tecnología) que el proyecto deberá soportar mes a mes.

- Claridad Operativa y Legal: Establecer manuales normativos (como el MOF y el de procedimientos) evita la duplicidad de funciones, los cuellos de botella y garantiza que la empresa opere bajo el marco legal vigente.

- Alineación Estratégica: Seleccionar la estructura organizacional correcta (funcional, plana o matricial) garantiza que el equipo de trabajo se dirija eficientemente hacia el cumplimiento de la misión y visión del proyecto.

Ejercicio Práctico Escenario: Eres el Director de Proyecto encargado de estructurar la administración de un nuevo hospital regional. Instrucciones: Define brevemente lo siguiente:

- Estructura: ¿Qué tipo de estructura organizacional elegirías (Funcional, Plana o Matricial) y por qué?

- Recurso Humano: Describe un perfil indispensable que debe incluirse en el Manual de Organización y Funciones (MOF).

- Direccionamiento: Escribe una breve propuesta de "Misión" para este hospital.

Guía de Estudio (Resumen Ejecutivo)

- Propósito: Diseñar la estructura jerárquica y cuantificar los costos de administración y personal.

- Dualidad de etapas: La organización requerida durante la construcción (ejecución) no es la misma que se requiere cuando el proyecto ya está funcionando (operación).

- Herramientas clave: El Organigrama (visualización) y los Manuales (MOF, Procedimientos) dictan las responsabilidades formales.

- Viabilidad Administrativa: Capacidad institucional real para gestionar eficientemente el proyecto sin que colapse operativamente.

Glosario Técnico

- Costo Hundido: Gastos realizados previamente que no pueden recuperarse y que no deben afectar la decisión de inversión futura.

- Manual de Organización y Funciones (MOF): Instrumento que especifica las responsabilidades, jerarquía y salarios asignados a cada cargo.

- Organigrama: Representación gráfica y visual de los niveles de autoridad y líneas de comunicación dentro de la empresa.

- Postinversión: Fase del ciclo de vida del proyecto relacionada con la administración, operación y mantenimiento continuo tras concluir la ejecución física.

- SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública, ente que regula los procedimientos de inversión en el ámbito público.

Evaluación Técnica (Quizz)

A. ¿Cuál es la diferencia principal entre la etapa de ejecución y la de operación en el diseño organizacional? a) La ejecución solo contrata personal de ventas, y la operación personal técnico. b) La ejecución se enfoca en la construcción/montaje, mientras que la operación estructura los departamentos para la producción diaria. c) No hay diferencia, ambas requieren el mismo organigrama.

B. ¿Qué documento normativo describe detalladamente la secuencia lógica de las actividades y las reglas que se deben cumplir paso a paso? a) El Manual de Normas y Procedimientos. b) La Visión Estratégica corporativa. c) El Manual de Organización y Funciones (MOF).

C. ¿Cómo impacta directamente el Estudio Administrativo en la viabilidad financiera (flujo de caja) del proyecto? a) Ayuda a estimar el precio de venta del producto al cliente final. b) Cuantificando los costos de inversión en equipo administrativo y los gastos operativos recurrentes (sueldos, servicios, licencias). c) Determinando el tamaño en metros cuadrados del área de producción industrial.

(Respuestas correctas: A: b | B: a | C: b)

Bibliografía

- Cosio Hurtado, J. M. (2011). Los proyectos y los planes de negocios. PERSPECTIVAS.

- Gómez Fuentes, M. et al. (2012). Administración de Proyectos. UAM.

- Pinilla Vilches, J. P. Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Área Industrial.

- SEGEPLAN (2023). Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.

- SEGEPLAN (2022). Guía de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública (FEPIP).

- Morales C., C. M. (2010). Notas de Clase: Estudio Organizacional y Legal.

- Monzón, E. Explicación del estudio administrativo (YouTube).

- El Blog de Juan. Estudio administrativo de un proyecto (YouTube).

Realizado por: 202330713 Gonzalo Antonio Tamat Gramajo

Centro Universitario de Occidente (CUNOC)

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)